**Система обліку студентів, що проживають у гуртожитку**

**“DormTab”**

**Ризики**

**Версія <1.0>**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Дата** | **Версія** | **Опис** | **Автор** |
| <24/10/16> | <1.0> | Створення документу | Сомікова К.С. |
|  |  |  |  |

**Список ризиків**

**Ризики**

1. **Реалізація невідповідної функціональності -** для запобігання подібного виду ризиків, наша компанія займається складанням ТЗ (технічного завдання) із замовником і слідує описаним в ньому цілям, при розробці ПЗ.
2. **Низька продуктивність -** при прийнятті ризику необхідно планувати, що розробники, які призначені в проект на 100%, будуть реально працювати над завданнями проекту в середньому від 24 до 32 годин на тиждень замість 40 годин. Також проводитиметься підвищення норм праці та розширення зон обслуговування.
3. **Відсутність мотивації персоналу компанії -** проведення тренінгів, корпоративних зібрань, впровадження методики team building.
4. **Порушення в роботі обладнання -** при невеликій поломці неполадка відразу ж усувається, а в разі неможливості наладки фірма використовує резерв коштів, створений спеціально для придбання обладнання в таких випадках.